**проект**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧУХОНАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .01.2020 г. № -п

|  |  |
| --- | --- |
| «Об обеспечении безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Чухонастовского сельского поселения» |  |

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Чухонастовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Чухонастовского сельского поселения, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Чухонастовского сельского поселения.

2. Контроль над выполнением мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Чухонастовского сельского поселения возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава Чухонастовского сельского поселения Н.В. Пименов

Приложение

к постановлению

главы Чухонастовского сельского поселения

от .01.2020 г. № -п

Мероприятия

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Чухонастовского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий  | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести обследование прудов, дамб, ГТС, мостов и обводных каналов | до 10.03.2020 г. | администрация Чухонастовского сельского поселения |
| 2 | Произвести работы по очистке и углублению водостоков на территории сельского поселения | до 15.03.2020 г. | администрация Чухонастовского сельского поселения |
| 3 | Создать аварийные отряды, подготовить технику и в случае необходимости выделять по первому требованию | Весь период весеннего половодья | Руководители предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели (по согласованию). Администрация Чухонастовского сельского поселения  |
| 4 | Держать в постоянной готовности для размещения людей в случае затопления: здания Школы, Дома культуры, детского садика. | Весь период весеннего половодья | Руководители указанных учреждений (по согласованию) |